**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕВОЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.05.2022 № 22

д. Перевоз

**Об организации сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения Перевозского сельского поселения**

**к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов**

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, обеспечения надежного энергоснабжения отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Перевозского сельского поселения, решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения поселения, администрация Перевозского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры поселения к работе в зимних условиях 2022-2023 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить комиссиюпо проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложению 2.

3. Членам комиссии в срок до 15.09.2022 провести проверку объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

4. Составить акты проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

5. Ответственным за подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов назначить исполняющего обязанности главы Перевозского сельского поселения Пятницкого Антона Алексеевича.

И.о. главы администрации

Перевозского сельского поселения А.А. Пятницкий

Разослать: дело, сектор по вопросам ЖКХ, транспорта и связи, прокуратура

|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению администрации Перевозского сельского поселения от 12.05.2022 № 22 |

**План мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры поселения к работе в зимних условиях 2022-2023 годов**

**Водоснабжение**

1. Ремонт водоразборных колонок, (июнь-август).

2. Текущий ремонт водоразборных сетей в д. Перевоз, (июль).

3. Сварочные работы на башне в д. Перевоз, (август).

4. Замена водозаборной емкости в д. Перевоз ул. Труда, (август).

5. Замена башни в д. Перевоз ул. Солнечная, (сентябрь).

**Теплоснабжение**

Теплоснабжающая организация на территории Перевозского сельского поселения – ООО «Кировавтогаз». На объектах теплоснабжения работы будут проведены согласно плана работ ресурсоснабжающей организации.

Потребители тепловой энергии:

1. МКОУ ООШ д. Перевоз с дошкольной группой;

2. Перевозский сельский Дом культуры - филиал МКУК «ЦСК Нолинского района».

Перед отопительным сезоном комиссией будет проведена проверка готовности к отопительному периоду всех объектов. Будут составлены акты и выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению администрации Перевозского сельского поселения от 12.05.2022 № 22 |

**СОСТАВ**

**комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе**

**в осенне - зимний период 2022-2023 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| Пятницкий Антон Алексеевич | | - председатель комиссии, и.о. главы администрации сельского поселения |
| Бякова  Валентина Васильевна | | - секретарь комиссии, специалист администрации Перевозского сельского поселения |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: | |  |
| Клюкина Ульяна Юрьевна | | - заместитель главы администрации сельского поселения |
| Ивакин  Виктор Михайлович | | - председатель СПК (к/з «Ударник», председатель депутатской комиссии по вопросам жизнедеятельности населения, охране окружающей среды (по согласованию) |
| Нелюбина  Наталья Николаевна | | - директор МКОУ ООШ д. Перевоз  (по согласованию) |
| Рокин  Александр Аркадьевич | | - делопроизводитель по воде |
| Комышев Игорь Сергеевич | | - начальник Нолинского подразделения ООО «Кировавтогаз» |